# Métricas de Software: Enfoques Tradicionales, Ágiles y Lean

## Introducción: El Valor de Medir en Ingeniería de Software

En la ingeniería de sistemas, la medición es un elemento crítico porque no se puede controlar, gestionar ni mejorar lo que no se mide. Según el glosario del IEEE, una métrica es una medida cuantitativa del grado en el que un sistema, componente o proceso posee un atributo determinado. En términos prácticos, una métrica es un valor cuantitativo, objetivo y representado numéricamente que determina la presencia de algo que deseamos medir.

Medir nos otorga visibilidad objetiva, nos aleja de las evaluaciones subjetivas y nos permite construir indicadores. El objetivo final de toda métrica es permitirnos tomar decisiones informadas, ya que con información precisa se decide mejor. Como establecía Lord Kelvin, cuando podemos medir aquello de lo que hablamos y expresarlo en números, realmente sabemos algo acerca de ello.

## El Dominio de las Métricas: Las 3 "P"

El dominio de las métricas de software no es un bloque único, sino que se divide en tres dimensiones fundamentales que deben abordarse por separado.

[Imagen: Gráfico de la Pirámide de los Dominios de las Métricas - Proceso, Proyecto y Producto]

### 1. Métricas de Producto (El Código/Sistema)

- Evalúan las características internas del software (por ejemplo, Líneas de Código o complejidad ciclomática) para intentar predecir atributos de calidad externos.

- Indican la "aptitud para el uso" del sistema construido, abarcando aspectos como mantenibilidad o fiabilidad.

- Ejemplos: Tamaño (Líneas de código, Casos de Uso, Clases, Puntos de Historia) y Defectos (Cobertura, Defectos por severidad, Densidad de defectos).

### 2. Métricas de Proyecto (El Equipo/Gestión)

- Tienen un propósito táctico y son utilizadas por el gerente o líder para valorar el estado de un proyecto en marcha.

- Están directamente relacionadas con la "triple restricción": recursos, tiempo y alcance.

- Ejemplos: Esfuerzo total, esfuerzo por tarea, precisión de estimaciones en el calendario, status de los requerimientos y distribución del esfuerzo.

### 3. Métricas de Proceso (La Organización)

- Tienen un propósito estratégico y un impacto de mejora a largo plazo en la eficacia del desarrollo.

- Se construyen consolidando y despersonalizando las métricas de proyecto y de producto.

- Al ser públicas y despersonalizadas, no apuntan a un equipo o persona en particular, sino al comportamiento general de la organización.

- Ejemplo: Proyectar estadísticamente que la organización genera "tres defectos por cada millón de líneas de código" es una métrica de proceso. En cambio, medir los defectos en la versión 1.0 de una aplicación específica es una métrica de producto.

## Balanceando Restricciones: "El Sueño del Pibe"

[Imagen: Gráfico de Balanceo de Restricciones - Necesidades vs. Expectativas y la Triple Restricción]

Toda métrica busca equilibrar las necesidades del cliente con restricciones reales. Los distintos roles dentro de una organización requieren enfoques de medición diferentes:

- Desarrollador: Su foco está en el esfuerzo técnico (ej. esfuerzo por tarea, % de cobertura en unit tests, defectos locales).

- Equipo de Desarrollo: Se enfoca en el progreso funcional (ej. tamaño del producto, tareas completadas vs. planificadas, volatilidad de requerimientos).

- Organización: Su foco es el negocio (ej. tiempo calendario, desempeño del presupuesto, precisión de estimaciones globales).

## Métricas según el Enfoque de Gestión

La aplicación y selección de las métricas varían drásticamente dependiendo de la filosofía de gestión adoptada.

### A. Enfoque Tradicional

Se basa en procesos definidos, predicción y busca la repetibilidad. Mide exhaustivamente en los tres dominios.

- Foco Principal: Esfuerzo, Tiempo (Calendario), Costos y Defectos.

- Medición del Tamaño del Producto:

  - Líneas de Código (LDC): Es una medida directa, mecánica y fácil de recolectar. Su gran desventaja es que es fuertemente dependiente del lenguaje de programación y es difícil de estimar en etapas tempranas.

  - Puntos de Función (PF): Es una medida indirecta orientada a la funcionalidad entregada y es independiente del lenguaje. Es ideal para estimar costos tempranos, aunque requiere de cierta interpretación para clasificar la complejidad.

- Técnica GQM (Goal, Question, Metric): Utilizada en modelos de calidad (como CMMI o ISO) para derivar métricas a partir de los objetivos de negocio, garantizando que todo lo que se mida esté alineado con las necesidades organizacionales.

### B. Enfoque Ágil (Scrum)

Se orienta a procesos empíricos bajo una filosofía minimalista: se debe medir estrictamente lo necesario y desechar todo lo demás.

- Reglas de Oro: La medición es una salida (consecuencia del trabajo), no una actividad burocrática aislada. El software funcionando es la principal medida de progreso.

- Velocidad (Velocity): Mide los puntos de historia completados y aceptados por el Product Owner al final de cada iteración. Nota: La velocidad no se estima, se calcula de forma empírica al final del Sprint, y es natural que tenga oscilaciones.

  - [Imagen: Gráfico de Velocidad del Equipo - Team Velocity por Iteración]

- Capacidad (Capacity): Representa las horas-hombre reales cruzadas contra los puntos comprometidos. A diferencia de la velocidad, la capacidad sí se puede estimar para determinar cuánto trabajo puede asumir el equipo.

- Running Tested Features (RTF): Cuenta la cantidad de funcionalidades de software integradas, probadas y operativas frente al cliente. Si la iteración avanza pero las RTF no suben, el equipo codifica pero no progresa realmente en la entrega de valor.

  - [Imagen: Gráfico de Running Tested Features (RTF)]

### C. Enfoque Lean (Kanban)

Pone el foco puramente en el flujo de trabajo y en la reducción de desperdicios (tiempos de espera y cuellos de botella).

[Imagen: Tablero Kanban y Tiempos Lean - Vista Interna vs. Vista del Cliente]

- Lead Time (Tiempo de Entrega): Es la vista del cliente. Mide el tiempo total transcurrido desde que se realiza una solicitud hasta su entrega final.

- Cycle Time (Tiempo de Ciclo): Es la vista interna. Mide el ritmo de terminación, registrando el tiempo desde que el equipo inicia efectivamente el trabajo hasta que lo finaliza.

- Touch Time (Tiempo de Tocado): Mide únicamente el tiempo neto en el que un ítem estuvo siendo trabajado activamente, excluyendo esperas o bloqueos.

- Eficiencia del Ciclo de Proceso: Se calcula dividiendo el Touch Time por el Lead Time. Si un desarrollador trabaja 1 hora (Touch) pero la tarea tarda 100 horas en entregarse (Lead), la eficiencia es del 1%. Lean ataca esas 99 horas de espera sistémica.

## Consideraciones Prácticas y Trampas Comunes

Al implementar cualquier sistema de métricas, deben evitarse las siguientes prácticas contraproducentes:

- Medir lo inmedible: Definir métricas absurdas o imposibles (ej. "cantidad de requerimientos identificados en función de los que deberíamos haber identificado") no aporta valor.

- Ignorar el costo de la métrica: Toda recolección de datos tiene un costo. Recopilar información que no se utilizará para la toma de decisiones es un desperdicio organizativo.

- Medir atributos abstractos directamente: Atributos como la "Calidad" o la "Usabilidad" no se pueden medir en volumen ("litros de usabilidad"). Se deben utilizar epifenómenos cuantificables (ej. cantidad de clics para completar una tarea o tiempo de capacitación necesario) como indicadores indirectos.

- Uso punitivo de las métricas: El mandato final es "Compara para entender, no para juzgar". Las métricas empíricas (como la velocidad de un equipo) no deben usarse como herramientas de castigo gerencial, sino como herramientas de retroalimentación para la mejora continua.